附件

第三轮省级生态环境保护督察第二十四项整改任务完成情况表

| 整改任务 | 四川省第三轮生态环境保护督察蜀道集团督察报告整改任务第二十四项：“蜀道装备公司、蜀道物流启新汽车服务公司废漆渣危险废物管理混乱，部分废活性炭去向不明”。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 四川蜀道装备科技股份有限公司 |
| 整改目标 | 规范危险废物管理流程，依法合规处置危险废物。 |
| 整改措施 | 1.2023年6月底前，理清公司固废管理流程，建立固体废物管理办法；明确产生危险废物种类，完善危险废物管理台账。 2. 2023年7月底前，规范设置危险废物识别标志，如实登记管理危废入、出库情况，委托有资质的三方单位定期对危险废弃物进行清运、处置。 |
| 整改主要工作及成效 | 1. 公司按照最新固废管理规定梳理了固废管理流程，2023年3月制定发布了《固体废物管理办法》。 2.公司已完善危险废物管理流程、管理台账：由产生部门负责收集、分类整理，送至危废暂存间，并如实分类填写入库台账。由危废监督管理部门委托有资质的第三方单位进行处置，并填写危废处置台账、危废总台账，保存处置联单，已委托有资质的第三方单位处置了2次危险废物。 3. 公司已按照2023年7月实施的《危险废物识别标志设置技术规范》对危险废物识别标志完善设置。 |